## Slide 1
Proyecto TPS
TODOBODEGAS

## Slide 2
Integrantes del
grupo
Pedro Giffuni
Julio Gil
Oscar López

## Slide 3
Motivación

## Slide 4
El problema del manejo de bodegas y administración del espacio disponible es esencial para empresas productoras y exportadoras.
JUSTIFICACION

## Slide 5
Objetivos
Objetivo General
Proveer una infraestructura adecuada para el manejo de la logística de Bodegaje.
Objetivos Específicos:
Implementación del soporte para ingresar datos de bodegas existentes y sus características incluyendo área y precios en Internet.
Montaje de infraestructura para proveer información en vivo de disponibilidad de Bodegas.
Puesta en marcha de un sitio web para consultar y contratar servicios de Bodega.

## Slide 6
Alcances y Limitaciones
Se planea incluir únicamente el área de Bogotá y zonas aledañas.
Una futura expansión podrá incluir más ciudades.
Se podrían ofrecer mas servicios “Transporte”.

## Slide 7
Limitaciones
Algunas bodegas pueden requerir un tratamiento especial: refrigeración o temperaturas controladas.
Se debe trabajar con los medios de pago: se puede discutir la opción de pagos por cuotas la tarjeta de crédito, que sería manejada externamente.
Competencia: https://www.oikos-storage.com.

## Slide 8
Análisis de las Encuestas

## Slide 9
Encuesta

## Slide 10
Encuesta

## Slide 11
Encuesta

## Slide 12
Encuesta

## Slide 13
Encuesta

## Slide 14
Encuesta

## Slide 15
Encuesta

## Slide 16
Encuesta

## Slide 17
Encuesta

## Slide 18
Encuesta

## Slide 19
Análisis de las encuestas
Se pudo evidenciar que la necesidad del servicio de bodegaje es alta y que la industria nacional necesita alternativas que faciliten el almacenaje de sus mercancías.

## Slide 20
Planeación

## Slide 21
cronograma
1
Plan de Proyecto: 1. Estudio preliminar del mercado de Bodegas: Como funcionan actualmente? 2. Estudio del Mercado: Cantidad y calidad del inventario: costos. 3. Requerimientos de Hardware y Software. Con toda seguridad se requiere una solución con servidor web como Apache, un software de base de datos como MYSQL y PHP. 4. Prototipo. 5. Implementación de la base de datos
6. Diagrama UML
7. Implementación en MySQL. 8. Implementación del Sitio Web y su interacción con la base de datos.
Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predecessors
Planificacion | 20 days | Mon 20/08/18 | Fri 14/09/18 | 
Requerimientos | 2 days | Mon 20/08/18 | Tue 21/08/18 | 
Encuestas | 15 days | Wed 22/08/18 | Tue 11/09/18 | 2
Objetivos general y especificos | 3 days | Wed 12/09/18 | Fri 14/09/18 | 3
Análisis | 3 days | Mon 17/09/18 | Wed 19/09/18 | 4
Diseño | 3 days | Thu 20/09/18 | Mon 24/09/18 | 
Diagramas UML | 2.5 days | Thu 20/09/18 | Mon 24/09/18 | 
Diagramas de Uso | 0.5 days | Thu 20/09/18 | Thu 20/09/18 | 5
Diagrama de Clases | 0.5 days | Thu 20/09/18 | Thu 20/09/18 | 8
Casos de Uso | 0.5 days | Fri 21/09/18 | Fri 21/09/18 | 9
BPMN | 1 day | Fri 21/09/18 | Mon 24/09/18 | 10
Entidad Relación | 0.5 days | Mon 24/09/18 | Mon 24/09/18 | 11
Implementacion | 15 days | Tue 25/09/18 | Mon 15/10/18 | 12
Pruebas | 20 days | Tue 16/10/18 | Mon 12/11/18 | 13

## Slide 22
cronograma
1

## Slide 23
Presupuesto
Nombre del recurso | Type | Material Label | Initials | Group | Capacidad máxima | Tasa estándar
Programador | Work |  | P |  | 100% | $400.00/mon
Analista de Software | Work |  | A |  | 100% | $500.00/mon
Computador | Work |  | C |  | 100% | $150.00/mon
Hosting Servidor Apache | Work |  | H |  | 100% | $150.00/mon
Costos de Energia | Work |  | C |  | 100% | $80.00/mon
Mantenimiento del Software | Work |  | M |  | 100% | $400.00/mon
Costos de Oficina | Work |  | C |  | 100% | $200.00/mon
Pre-Publicidad | Work |  | P |  | 100% | $1,000.00/mon
US $5,399.00
Costo Total Estimado

## Slide 24
Diagrama de Gantt

## Slide 25
Planeación
Requerimientos
Funcionales
Identificación del requerimiento: | RF01
Nombre del Requerimiento: | Autenticación de Usuario.
Características: | Los usuarios deberán identificarse para acceder a cualquier parte del sistema.
Descripción del requerimiento: | El sistema podrá ser consultado por cualquier usuario dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su nivel de accesibilidad.
Requerimiento NO funcional: | RNF01: Debe ser fácil verificar la identificación de un usuario.
Prioridad del requerimiento: Alta | 
Identificación del requerimiento: | RF02
Nombre del Requerimiento: | Reserva y consulta de recursos
Características: | Los usuarios registrados podrán separar el uso de una bodega nueva y consultar las reservas que tenga.
Descripción del requerimiento: | El sistema podrá ser consultado por cualquier usuario dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su nivel de accesibilidad.
Requerimiento NO funcional: | RNF02: La validación de información del usuario debe ser ágil.
Prioridad del requerimiento: Alta | 

## Slide 26
Planeación
Identificación del requerimiento: | RF04
Nombre del Requerimiento: | Búsqueda de registros.
Características: | Los usuarios registrados podrán consultar los datos de su historial y estimar los costos actuales.
Descripción del requerimiento: | El sistema podrá ser consultado por cualquier usuario registrado dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su nivel de accesibilidad.
Requerimiento NO funcional: | RNF02: La validación de información del usuario debe ser ágil.
Prioridad del requerimiento: Alta | 
Identificación del requerimiento: | RF03
Nombre del Requerimiento: | Actualización o cancelación de recursos
Características: | Los usuarios registrados podrán actualizar o cancelar el uso de una bodega y actualizar sus datos.
Descripción del requerimiento: | El sistema podrá ser consultado por cualquier usuario registrado dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su nivel de accesibilidad.
Requerimiento NO funcional: | RNF02: El sistema debe validar la información del usuario.
Prioridad del requerimiento: Alta | 
Requerimientos
Funcionales

## Slide 27
Planeación
No
funcionales
Identificación del requerimiento: | RNF01: Debe ser fácil verificar la identificación de un usuario
Nombre del Requerimiento: | Debe ser fácil verificar la identificación de un usuario
Características: | El sistema deberá confirmar que la identificación es válida y coincide con el tipo de usuario.
Descripción del requerimiento: | El sistema podrá ser consultado por el administrador en todo momento
Prioridad del requerimiento: Alta | 
Identificación del requerimiento: | RNF02
Nombre del Requerimiento: | La validación de información del usuario debe ser ágil.
Características: | El sistema deberá confirmar que el usuario es válido.
Descripción del requerimiento: | El sistema podrá ser consultado por el administrador en todo momento
Prioridad del requerimiento: Alta | 

## Slide 28
Diseño

## Slide 29
Diseño
Diagrama de Clases

## Slide 30
Diagrama de casos de uso
Diseño

## Slide 31
Registro de Usuarios
BMP

## Slide 32
2. Uso de Recursos
BMP

## Slide 33
3. Administración de Recursos
BMP

## Slide 34
4. Registro de Compra
BMP

## Slide 35
5. Informe de Estado
si
no
BMP

## Slide 36
Modelo Entidad Relación
Diagrama entidad relación

## Slide 37
Diccionario de Datos

## Slide 38
Diccionario de Datos

## Slide 39
Diccionario de Datos

## Slide 40
Diccionario de Datos

## Slide 41
PROGRESO